Détári Viktória és Gebhardt Lilla

2025.09.05. – Ötlet kidolgozása

- Téma: Ajándékajánló weboldal

- Funkcióötletek eddig:

  - Kuponos/meghívós rendszer:

    - Egy regisztrált felhasználó meghívhat másokat e-mailben.

    - Ha 3 meghívott sikeresen regisztrál a linkről, akkor a meghívó kap egy kuponkódot.

  - Ajándék típus szerinti szűrés:

    - 2 alap kategória:

      - Élményajándékok

      - Tárgyi ajándékok

    - A főoldalon ezek közül lehet választani, és onnan indul a további keresés szűrés alapján. (erről később bővebben)

Keresés szűrés alapján

#### 1. Ajándék típusa szerint:

- Élmény

- Tárgy

#### 2. Célcsoport szerint (kinek szól):

- Gyerekeknek

- Felnőtteknek

- Időseknek

- Pároknak

- Barátoknak

#### 3. Alkalmanként:

- Születésnap

- Karácsony

- Valentin-nap

- Ballagás

- Esküvő

#### 4. Ár szerint:

- 0–5 000 Ft

- 5 000–15 000 Ft

- 15 000 Ft fölött

#### 5. Ajándékozási stílus alapján:

- Vicces

- Hasznos

- Luxus

- Kézműves

2025.09.11. Cél

  Excel táblázat készítése:

- Ez fogja az adatbázis alapját képezni.

- Táblák, mezők, kapcsolatok előkészítése.

  Kezdeti weboldal kinézet lerajzolása Paintben (vagy más rajzolóban):

- Főoldal vázlata

- Kategóriaoldal kinézete

- Meghívós/kuponos felület elrendezése

2025.09.25. Cél

  Excel táblákból adatbázis készítése, ami a weboldalunkra api-val elküldi az adatokat(Lilla)

  Weboldal kinézet megtervezésének folytatása(Viki)

2025.10.02 Cél

- A weboldal (Lilla) és az adatbázis (Viki) folytatása

- Az api és az adatbázis összekötése

2025.10.09 Cél

- Bejelentkező és regisztrációs oldal javítása (Viki)

- Weboldal kinézetének javítása(Lilla)

2025.12.19 Téli szünet cél 01.08-ra

- Meghívó -> email küldés megoldása(Lilla)

- WPF-ből formba, teljes backend kapcsolattal (httpclient) (Lilla, Viki)

- Előzmények, kedvencek (Viki)

2026.01.16. Cél: 01.22.-re

- WPF-ben felhasználók adatainak az állítása (Lilla)

- Beállításoknál lévő „Profilom” megvalósítása (Viki)

- WPF tesztesetek (Lilla)

- Backend tesztesetek (Viki)